УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ИПК «Чувашия»

_____________ А.А. Ключников

10 июля 2023 г.

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме

на право заключения договора на выполнение комплекса работ

по замене грузового лифта 3200 кг  в производственном корпусе по адресу:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

|  | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Наименование: Акционерное общество «Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия» (АО «ИПК «Чувашия») Адрес Заказчика: 428019, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13. Контактные лица: - Кузьмина Наталия Владимировна (по вопросам закупки) телефон: 8 (8352) 64-25-05, e-mail: zakupki_ipk_chuv@mail.ru - Щурбин Андрей Юрьевич (по техническим вопросам) - телефон: 8 (8352) 64-24-04, e-mail: shurbin@ipk21.ru |
|  | Предмет договора | Под комплексом работ по замене грузового лифта 3200 кг понимается: - проектно-изыскательные работы: - разработка проектной документации на замену грузового лифта, согласование его с Заказчиком, - проведение экспертизы промышленной безопасности разработанного проекта; - поставка лифтового оборудования (подъемника); - строительно-монтажные работы: - демонтажные работы старого лифта, - выполнение работ по монтажу лифтового оборудования (подъемника); - пуско-наладка лифтового оборудования (подъемника); - полное техническое освидетельствование подъемника в экспертной организации с получением декларации. |
|  | Количество поставляемого товара и краткая характеристика такого товара. | Новый подъемник/лифт в количестве 1 экз. устанавливается в существующую шахту (внутренние Ш х Г), мм 2750 х 3200. Размеры кабины (Ш х Г х В), мм 2000 х 3000 х 2200. Грузоподъемность 3200 кг. Количество остановок 4. Высота подъема 15600. Грузовая кабина, тип не проходная. Двери кабины, шт. (раздвижные решетки) 1. Двери шахты (глухие распашные), шт. 2. Номинальная скорость подъемника 0,5 м/сек. Наибольшее число пусков подъемника в час 150. Число часов работы подъемника (наибольшее) 24. Место установки лебедки вверху над шахтой. Система управления с функцией отключения движения кабины при производстве погрузочно-разгрузочных работ. Пост управления - индикация положения кабины - световое и звуковое оповещение персонала о нахождении кабины на этаже. |
|  | Место оказания работ и поставки оборудования | 428019, Чувашская Республика - Чувашия, гор. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13 (производственный корпус) |
|  | Сроки выполнения работ и поставки оборудования | 1) проектно-изыскательные работы - не более 30 календарных дней даты заключения договора; 2) поставка лифтового оборудования (подъемника) - не более 45 календарных дней с момента выполнения проектирования и проведения экспертизы; 3) строительно-монтажные работы - не более 45 календарных дней с момента поступления оборудования к Заказчику; 4) пуско-наладка лифтового оборудования (подъемника) -не более 30 календарных дней момента выполнения строительно-монтажных работ; 5) полное техническое освидетельствование подъемника в экспертной организации с получением декларации - не более 30 календарных дней с момента завершения пусконаладочных работ. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 2 203 833,3 (Два миллиона двести три тысячи восемьсот тридцать три рубля 33 коп., включая НДС 20%. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении, при этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо товары/работы/услуги участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без учета НДС. |
|  | Порядок формирования цены | В цену включены все расходы, связанные с разработкой и утверждением проектно-сметной документации, поставкой оборудования (в том числе транспортные расходы, расходы по упаковке/распаковке), демонтажные, монтажные, пусконаладочные работы и расходы по проведению комплекса мероприятий по вводу в эксплуатацию и техническому освидетельствованию подъемника в экспертной организации с получением декларации. |
|  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
|  | Валютное выражение цены | Российский рубль |
|  | Условия оплаты | Заказчик осуществляет предоплату 50% стоимости лифтового оборудования (подъемника), оставшиеся 50% стоимости оплачиваются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки лифтового оборудования (подъемника) на территорию Заказчика и подписания товарных накладных. Оплата работ, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего договора, производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ в целом по договору. |
|  | Торговая площадка | http://www.rts-tender.ru |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | Документация доступна для ознакомления и скачивания бесплатно: - на сайте оператора ЭТП, на которой будет размещаться информация о проведении закупки и проводиться процедура закупки, - на сайте Заказчика в сети интернет по адресу: ipk21.ru. |
|  | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений | Не требуется |
|  | Внесение изменений в извещение | Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС (на официальном сайте) изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. |
|  | Срок подачи заявок | С 29 июня 2023 г. до 12 час. 00 мин. (время московское) 13 июля 2023 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотре-ния заявок на участие в проце-дуре закупки и подведение итогов | 15 час. 00 мин. (время московское) 14 июля 2023 года. |
|  | Сроки подписания договора | От 10 (десяти) до 20 (двадцати) дней с момента утверждения итогового протокола |
|  | Проект договора | Проект договора прилагается отдельным документом к извещению и документации в целом. |
|  | Документы, предоставляемые участником, порядок их предоставления | Документы, предоставляемые участником закупки, порядок их предоставления указан в документации |
|  | Порядок проведения закупки | Порядок проведения запроса предложений указан в документации |
|  | Отказ от проведения закупки | Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС (на официальном сайте) и на электронной площадке в день его принятия. |
|  | Примечание | Привлекаемый участником закупки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП или самозанятых. |
| Настоящее извещение является неотъемлемой частью документации о закупке о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по замене грузового лифта 3200 кг в производственном корпусе по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |  |  |

Закупочная комиссия:

| Председатель комиссии: |  | Р.В. Сармаев |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | А.Ю. Щурбин |
|  |  | С.Н. Савельева |
|  |  | В.Н. Рытков |
| Секретарь комиссии: |  | Н.В. Кузьмина |